АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЧИГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.01.2023 г.  № 4

с. Новая Чигла

Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий

на территории Новочигольского

сельского поселения в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Воронежской области от 16.05.1997 № 3-II-ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории Новочигольского сельского поселения в 2023 году:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Новочигольского сельского поселения согласно приложения № 1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Новочигольского сельского поселения в 2023 году, согласно приложения № 2.

3. Противопаводковой комиссии:

3.1.	Организовать подготовку необходимых материальных ресурсов, сил и средств на территории в целях оперативного осуществления комплекса мероприятий по защите от затопления населенных пунктов и объектов экономики, оказанию экстренной помощи населению, с началом паводка установить круглосуточное дежурство руководящего состава.

3.2.  Разработать и обеспечить до 10.02.2023 года своевременное осуществление комплекса неотложных противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов, хозяйственных объектов от затоплений и подтоплений, подготовке водоохранных зон, водных объектов и периодически затапливаемых территорий к безаварийному пропуску паводковых вод.

3.3.  Принять меры по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения, защите населения и своевременному его информированию о паводковой обстановке, определить места размещения людей при возможной эвакуации, порядок оказания им медицинской помощи.

3.4 Провести разъяснительную работу с населением и руководителями объектов экономики  по страхованию их имущества.

3.5 Обеспечить на ГТС водных объектов, понижение уровня воды до безопасного.

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Новочигольского сельского поселения от 17.01.2022 № 5 «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий   на территории Новочигольского сельского поселения в 2022 году».

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Новочигольского

сельского поселения                                                      С.А. Майгуров

Приложение № 1 к распоряжению администрации Новочигольского сельского поселения от « 30 » января 2023 года № 4

- С О С Т А В

противопаводковой комиссии Новочигольского сельского поселения Таловского муниципального  района

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Майгуров С.А. - | глава Новочигольского сельского поселения |
| Члены комиссии: |  |
| Прытков О.П. - | уполномоченный по вопросам ГО и ЧС администрации Новочигольского сельского поселения |
| Олехнович В.И. | - руководитель территориального подразделения «Вознесеновское»; |
| Сурских М.В. - | руководитель территориального подразделения «Никольское»; |
| Калгина Т.А. - | директор филиал «Чигольский» Таловский ПТК (по согласованию); |
| Сосина В.И. - | главный врач Чигольской участковой больницы БУЗ ВО «Таловская РБ» (по согласованию); |
| Мошкин Ю.А. - | руководидель КФХ; |
| Тупикин Н.П. - | руководитель КФХ; |
| Кузнецов С.И. - | директор МКОУ Чигольская СОШ (по согласованию); |
| Пентюхина С.Е. | -директор МКОУ Октябрьская СОШ (по согласованию); |
| Барабанов С.В. - | директор МКОУ Никольская СОШ (по согласованию); |
| Мишустин В.Е. | - участковый уполномоченный полиции (по согласованию); |
| Гомозов Е.В. - | Начальник ПЧ-74 (по согласованию); |

Приложение № 2 к распоряжению администрации Новочигольского сельского поселения от « 30 » января 2023 года № 4

ПЛАН

организации и проведению противопаводковых мероприятий  на территории Новочигольского сельского поселения

Таловского муниципального района в 2023 году.

| № п.п. | Выполняемые мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки выполнения | Отметка о выполнении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение комплекса мероприятий по подготовке муниципальных и бесхозяйных гидротехнических сооружений к безаварийному прохождению весеннего паводка, обеспечить при необходимости снижения уровня воды до безопасных отметок с обязательным информированием населения, попадающего в зону возможного затопления. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | до 28.02.2023 |  |  |  |
|  | Обеспечение контроля за проведением комплекса мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений, находящихся в собственности (аренде) физических лиц и эксплуатирующих организаций, на подведомственной территории к безаварийному прохождению весеннего паводка. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | до 28.02.2023 |  |  |  |
|  | Провести корректировку паспортов территорий в части, касающейся паводковых мероприятий. | Глава поселения, уполномоченный по вопросам ГО и ЧС | до 28.02.2023 |  |  |  |
|  | Создание необходимого запаса дезинфицирующих средств с целью дезинфекции источников централизованного и децентрализованного водоснабжения, мест сбора отходов и территории, попадающей в зону затопления (подтопления). | Глава поселения, противопаводковая комиссия | до 28.02.2022 |  |  |  |
|  | Создание необходимого запаса дезинсекционных и дератизационных средств с целью недопущения выплода насекомых и миграции грызунов с затопленной территории. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | до 28.02.2023 |  |  |  |
|  | Уточнение мероприятий по организации эвакуации населения (при необходимости), попадающего в зоны подтопления (затопления) и его первоочередному жизнеобеспечению, уточнение и подготовка мест временного размещения эвакуируемого населения. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | до 28.02.2023 |  |  |  |
|  | Информирование населения о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком, а также о необходимости страхования жизни, здоровья и имущества физических лиц от ущерба на затапливаемых территориях. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | до 28.02.2023 |  |  |  |
|  | Выставить по берегам водоёмов предупреждающие аншлаги и знаки, запрещающие выход граждан и выезд транспорта на лёд. | Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС администрации сельского поселения, руководители территориальных подразделений | до 15.02.2023 |  |  |  |
|  | Разработка комплекса неотложных мероприятий по защите населенных пунктов и объектов муниципальной собственности от затоплений (подтоплений), подготовка периодически затапливаемых территорий к безаварийному пропуску паводковых в 2023 году. Копию планов представить в администрацию муниципального района. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | до 10.02.2023 |  |  |  |
|  | Организация очистки систем водоотведения населенных пунктов, подготовка водопропускных сооружений на дорогах общего пользования местного значения к безаварийному прохождению паводковых вод. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | до 01.03.2023 |  |  |  |
|  | Установка (на время пикового прохождения паводка) круглосуточного наблюдения за уровнем воды в водоемах и реках, техническим состоянием ГТС, на территории поселения. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | в период прохождения весеннего паводка |  |  |  |
|  | Организация докладов в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального района об уровнях воды на водоемах и реках, расположенных на территории поселения, с момента начала подъема уровня воды (по состоянию на 08.00 и 20.00). | Глава поселения | в период прохождения весеннего паводка |  |  |  |
|  | Осуществление постоянного лабораторного контроля качества воды в случае затопления водозаборных зон, находящихся на территории населенных пунктов. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | в период прохождения весеннего паводка |  |  |  |
|  | Организация проведения дезинфекционных мероприятий источников централизованного и децентрализованного (колодцы, каптажи, родники) водоснабжения, попадающих в зону затопления (подтопления). | Глава поселения, противопаводковая комиссия | в период прохождения весеннего паводка |  |  |  |
|  | Организация проведения дезинфекционных мероприятий по очистке мест сбора отходов, а также территорий попадающих в зону затопления (подтопления). | Глава поселения, противопаводковая комиссия | в период прохождения весеннего паводка |  |  |  |
|  | Участие в оповещении населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера, вызванной прохождением весеннего паводка. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | в период прохождения весеннего паводка |  |  |  |