АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЧИГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.11.2023 г.  № 80

с. Новая Чигла

Об организации и проведении первоочередных  мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка в 2024 году  на территории Новочигольского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Воронежской области от 16.05.1997 № 3-II-ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории Новочигольского сельского поселения в 2024 году:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Новочигольского сельского поселения согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Новочигольского сельского поселения в 2024 году, согласно приложению № 2.

3. Противопаводковой комиссии:

3.1.  Организовать подготовку необходимых материальных ресурсов, сил и средств на территории в целях оперативного осуществления комплекса мероприятий по защите от затопления населенных пунктов и объектов экономики, оказанию экстренной помощи населению, с началом паводка установить круглосуточное дежурство руководящего состава.

3.2.  Разработать и обеспечить до 01.03.2024 года своевременное осуществление комплекса неотложных противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов, хозяйственных объектов от затоплений и подтоплений, подготовке водоохранных зон, водных объектов и периодически затапливаемых территорий к безаварийному пропуску паводковых вод.

3.3.  Принять меры по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения, защите населения и своевременному его информированию о паводковой обстановке, определить места размещения людей при возможной эвакуации, порядок оказания им медицинской помощи.

3.4   Провести разъяснительную работу с населением и руководителями объектов  экономики  по страхованию их имущества.

3.5  Обеспечить на ГТС водных объектов, понижение уровня воды до безопасного.

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Новочигольского сельского поселения от 16.11.2022 № 75/2 «Об организации и проведении первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка   на территории Новочигольского сельского поселения в 2023 году».

5. Контроль  за  исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Новочигольского

сельского поселения                                                      С.А. Майгуров

Приложение № 1 к распоряжению администрации Новочигольского сельского поселения от « 27» ноября 2023 года № 80

##### С О С Т А В

противопаводковой комиссии Новочигольского сельского поселения Таловского муниципального  района

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Майгуров С.А. - | Глава Новочигольского сельского поселения |
| Члены комиссии: |  |
| Прытков О.П. - | уполномоченный по вопросам ГО и ЧС администрации Новочигольского сельского поселения |
| Олехнович В.И. - | руководитель территориального подразделения «Вознесеновское»; |
| Сурских М.В. - | руководитель территориального подразделения «Никольское»; |
| Сосина В.И. - | главный врач Новочигольской участковой больницы БУЗ ВО «Таловская РБ» (по согласованию); |
| Красиков Н.А. - | директор ООО «Победа»; |
| Мошкин Ю.А. - | руководидель КФХ; |
| Тупикин Н.П. - | руководитель КФХ; |
| Кузнецов С.И. - | директор МКОУ Чигольская СОШ ( по согласованию); |
| Пентюхина С.Е. | Директор МКОУ Октябрьская СОШ (по согласованию); |
| Барабанов С.В. - | Директор МКОУ Никольская СОШ (по согласованию); |
| Мишустин В.Е. | Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Таловскому району (по согласованию); |
| Гомозов Е.В. - | Начальник ПЧ-74 (по согласованию); |

Приложение № 2 к распоряжению администрации Новочигольского сельского поселения от « 27 » ноября 2023 года № 80

План

первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка в 2023 году

на территории Новочигольского сельского поселения.

| № п.п. | Выполняемые мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создать противопаводковую комиссию по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2023 году. | Глава поселения, уполномоченный по вопросам ГО и ЧС администрации Новочигольского поселения | До 30.11.2023 г. |  |
|  | До начала ледостава принять соответствующие меры по снижению отметок уровня воды в водоемах до его безопасного значения, а в водоемах, ГТС которых находятся в предаварийном и аварийном состоянии, до отметок, обеспечивающих безаварийный пропуск талых вод, вплоть до полного опорожнения. | Глава поселения и руководители объектов экономики, являющиеся собственниками или балансодержателями ГТС | До 30.11.2023 г. |  |
|  | Проверить плотины, дамбы, мосты на предмет их технической исправности и готовности к весеннему половодью. Определить объем работ по их подготовке к паводку, необходимые для этого финансовые и материальные ресурсы. | Глава поселения и руководители объектов экономики, являющиеся собственниками или балансодержателями ГТС | До 30.11.2023 г. |  |
|  | Проверить участки возможных размывов внутрипоселковых дорог в период паводка, определить перечень и объём работ, необходимых материалов для организации переходов и переездов в местах затопления дорог в населённых пунктах. | Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС администрации Новочигольского сельского поселения, руководители территориальных подразделений | До 30.11.2023 г. |  |
|  | Выполнить мероприятия по очистке постоянных и временных водотоков в границах населенных пунктов, завершить запланированные в текущем году инженерные мероприятия по отводу от населенных пунктов талых и дождевых вод. | Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС администрации Новочигольского сельского поселения, руководители территориальных подразделений | До 30.11.2023 г. |  |
|  | Провести мероприятия по сбору, утилизации и вывозу мусора на свалки твердых бытовых отходов. Выявить места незаконно организованных свалок мусора, принять меры к их устранению. | Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС администрации Новочигольского сельского поселения, руководители территориальных подразделений | До 30.11.2023 г. |  |
|  | Подготовить нормативные правовые акты и распорядительные документы с целью организации работ по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2024 г. и обеспечения безопасной эксплуатации ГТС, защиты населённых пунктов и объектов экономики, расположенных в зонах возможного подтопления, а также жизнеобеспечения населения и создания необходимых резервов. | Глава поселения, уполномоченный по вопросам ГО и ЧС администрации Новочигольского поселения | До 30.11.2023 г. |  |
|  | Изготовить знаки и информационные щиты, запрещающие выход людей на лёд и обеспечить их установку по берегам водоёмов. | Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС администрации Новочигольского сельского поселения | До 25.11.2023 г. |  |
|  | Совместно с руководителями организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории поселения, уточнить состав сил и средств, привлекаемых при угрозе возникновения или возникновении ЧС, вызванных весенним половодьем для проведения мероприятий по эвакуации населения из зон затопления и его первоочередного жизнеобеспечения. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | До 28.11.2023 г. |  |
|  | Провести ревизию всех водозаборных устройств, артезианских скважин и водонапорных башен, спланировать мероприятия по защите их от попадания талых вод и других загрязняющих веществ, создать запас дезинфицирующих веществ по обеззараживанию питьевой воды. | Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС администрации Новочигольского сельского поселения, руководители территориальных подразделений | До 10.12.2023 г. |  |
|  | По результатам прошлых периодов весеннего половодья и ледохода спрогнозировать зоны предполагаемых затоплений (подтоплений) с целью организации на них постов круглосуточного дежурства. | Глава поселения, руководители территориальных подразделений | До 15.02.2024 г. |  |
|  | Организовать проведение разъяснительной работы среди населения по страхованию жизни, здоровья и имущества физических лиц от последствий подтопления (затопления) населенных пунктов паводковыми водами. | Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС администрации Новочигольского сельского поселения, руководители территориальных подразделений | До 20.02.2024 г. |  |
|  | Провести мероприятия по страхованию имущества юридических лиц от последствий подтопления (затопления) объектов паводковыми водами. | Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС администрации Новочигольского сельского поселения, руководители территориальных подразделений | До 20.02.2024 г. |  |
|  | Провести мероприятия по страхованию вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью, или имуществу физических или юридических лиц в результате аварии на гидротехнических сооружениях. | Глава поселения и руководители объектов экономики, являющиеся собственниками или балансодержателями ГТС | До 20.02.2024 г. |  |
|  | Подготовить информационный и агитационный материал для проведения разъяснительной работы среди населения и учащихся школ о мерах безопасности в период весеннего ледохода. | Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС администрации Новочигольского сельского поселения, директора Новочигольской, Никольской и Октябрьской школ. | До 20.02.2024г. |  |
|  | Обеспечить размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации информации о проводимых мероприятиях по обеспечению безаварийного прохождения весеннего половодья в 2024 году. | Глава поселения, руководители территориальных подразделений | Постоянно, до окончания периода весеннего половодья |  |